## Slide 1: MANAJEMEN PROYEK TI
PERTEMUAN KE 3
SAFITRI JAYA, S.Kom, M.T.I
SEMESTER GANJIL TA 2017/2018
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

## Slide 2: Spektrum manajemen
Manajemen proyek perangkat lunak yang efektif berfokus pada empat P :
P : People
  Faktor manusia diukur berdasarkan tingkat kematangan kemampuan manusia (People – CMM).
P : Product
  Menentukan tujuan dan ruang lingkup produk, solusi alternatif harus dikembangkan, dan kendala teknis serta manajemen harus diidentifikasi. Tanpa informasi tersebut, mustahil untuk mendefinisikan perkiraan biaya, penilaian terhadap resiko, rincian tugas yang realistis, serta jadwal proyek yang menggambarkan progres / indikasi kemajuan yang signifikan.
P : Process
  Menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk acuan pengembangan perangkat lunak.
P : Project
  Memahami apa yang menjadi batasan proyek (triple constrain : cost, time, resource and scope) melalui pemahaman terhadap faktor-faktor keberhasilan, pendekatan terhadap perencanaan, pengawasan dan pengendalian proyek.

## Slide 3: Para pemangku kepentingan (stakeholder)
Manajer senior
  mendefinisikan isu-isu bisnis yang sering memiliki pengaruh signifikan pada proyek;
Manajer proyek
  orang yang merencanakan, memotivasi, mengatur, dan mengontrol para praktisi yang melakukan pekerjaan perangkat lunak;
Praktisi
  orang yang memberikan keterampilan teknis yang diperlukan bagi rekayasawan sebuah produk atau aplikasi;
Pelanggan
  orang yang akan menentukan kebutuhan perangkat lunak yang akan direkayasa dan pemangku kepentingan lain yang memiliki kepentingan terhadap hasil proyek;
Pengguna akhir
  orang yang berinteraksi dengan perangkat lunak setelah perangkat lunak tersebut dikeluarkan kemudian digunakan.

## Slide 4: Cakupan perangkat lunak
Ruang lingkup didefinisikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :
Konteks
  bagaimana perangkat lunak dibangun
  Apa saja yang menjadi batasan dari perangkat lunak
Sasaran-sasaran informasi
  Apa yang menjadi input dan output
  Bagaimana input diproses menjadi output
Fungsi dan kinerja
  Fungsi apa saja yang digunakan untuk merubah input menjadi output
  Apakah perangkat lunak memiliki karakteristik khusus

## Slide 5: Dekomposisi masalah
Dekomposisi masalah disebut juga dengan partisi atau elaborasi masalah. Ada dua hal yang dilakukan saat melakukan dekomposisi masalah :
Fungsionalitas dan isi (informasi yang harus disampaikan;
Proses / metoda yang digunakan untuk menyampaikannya.
Contoh : proyek pengolah kata baru
Proses umum aktivitas kerangka kerja | Komunikasi |  |  |  |  |  |  | Perencanaan |  |  |  |  |  |  | Pemodelan |  |  |  |  |  |  | Konstruksi |  |  |  |  |  |  | penyerahan |  |  |  |  |  | 
Fungsi – fungsi produk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
memasukkan teks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
penyuntingan dan pemformatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
copy edit otomatis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Proyek smart class
Tujuan proyek
  Tujuan proyek adalah menyediakan sarana baik hardware maupun software jaringan untuk penggunaan ruang kelas serta mekanisme pemantauan dari penggunaan kelas.
Ruang lingkup (konteks, sasaran informasi, fungsi dan kinerja)
  Smart class merupakan aplikasi berbasis website dengan perantara media hardware yaitu card scanner.
  Pengguna aplikasi dibedakan berdasarkan otorisasi pengguna yaitu : Dosen, Mahasiswa, BP, dan Bagian umum.
  Input aplikasi adalah NIK dosen dan NIM mahasiswa melalui scan kartu pegawai / KTM, proses validasi ditentukan oleh kecocokan jadwal penggunaan ruang, apabila valid, maka pintu kelas akan terbuka, jika tidak akan muncul pemberitahuan pada sistem. (dan seterusnya dibuat dalam format tabel).
  Fungsi yang digunakan : deteksi penggunaan ruang kelas melalui sistem scanning kartu, fungsi buka dan tutup presensi, fungsi pelaporan, fungsi pengawasan penggunaan ruang, dst...

## Slide 7: Proyek smart class
  Dekomposisi Masalah
    Pemodelan antarmuka aplikasi
      Mekanisme login user
      Tampilan halaman pengguna berdasarkan otorisasi (menu apa saja yang dimiliki oleh @user)
    Pengaturan koneksi mesin scanner dengan kunci ruangan
      Proses membaca input kartu
      Proses pengecekan pemakaian ruang
      Proses pembukaan kunci ruangan
    Proses penyocokan penggunaan ruang
    Proses buka presensi oleh dosen
    Proses tutup presensi oleh dosen
    Proses pelaporan oleh dosen
    Proses pengawasan ruang oleh BP
    Proses pengawasan ruang oleh Bagian umum